| HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH Số: /NQ-HĐND | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Thái Bình, ngày tháng 7 năm 2017 |
| --- | --- |

NGHỊ QUYẾT

Thông qua chủ trương đầu tư Dự án phát triển nhà ở và hạ tầng

kỹ thuật khu thương mại dịch vụ dọc hai bên tuyến đường nối từ thị trấn Hưng Nhân với thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình (phân khu 2)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

KHÓA XVI KỲ HỌP THỨ TƯ

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của  Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật nhà ở;

Căn cứ Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của                  Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật nhà ở;

Căn cứ Thông báo số 301-TB/TU ngày 18 tháng 5 năm 2017 của Tỉnh ủy Thái Bình thông báo Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy về việc đầu tư Dự án phát triển nhà ở và hạ tầng kỹ thuật khu thương mại, dịch vụ dọc hai bên tuyến đường nối từ thị trấn Hưng Nhân với thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà;

Xét Tờ trình số 111/TTr-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thông qua chủ trương đầu tư dự án phát triển nhà ở và               hạ tầng kỹ thuật khu thương mại dịch vụ dọc hai bên tuyến đường nối từ thị trấn Hưng Nhân với thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình (phân khu 2); Báo cáo thẩm tra số 26/BC-KTNS ngày 09 tháng 7 năm 2017 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận đại biểu Hội đồng                nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương đầu tư Dự án phát triển nhà ở và hạ tầng            kỹ thuật khu thương mại dịch vụ dọc hai bên tuyến đường nối từ thị trấn             Hưng Nhân với thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình (phân khu 2) với những nội dung chủ yếu sau:

1. Tên dự án: Dự án phát triển nhà ở và hạ tầng kỹ thuật                                  khu thương mại dịch vụ dọc hai bên tuyến đường nối từ thị trấn Hưng Nhân             với thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình (phân khu 2).

2. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Minh Sơn.

3. Mục tiêu đầu tư:

- Đầu tư phát triển đồng bộ hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở thương mại,       khu thương mại dịch vụ, hạ tầng xã hội theo quy hoạch chi tiết được phê duyệt;

- Tạo nguồn thu từ giá trị quyền sử dụng đất để thanh toán cho công trình đường trục huyện từ thị trấn Hưng Nhân đến thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình thực hiện theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT).

4. Địa điểm xây dựng: Xã Phúc Khánh, xã Thái Phương huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.

5. Hình thức đầu tư:

- Đầu tư đồng bộ công trình hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, khu thương mại              dịch vụ khớp nối với hạ tầng khu vực xung quanh;

- Chuyển nhượng đất nền cho người dân tự xây dựng tuân thủ theo                quy hoạch được duyệt.

6. Quy mô dự án, diện tích sử dụng đất của dự án: Tổng diện tích đất              của dự án theo quy hoạch được duyệt: 399.820 m2 (đã trừ 160.180 m2 diện tích đất công nghiệp và hạ tầng khu công nghiệp)

Trong đó phân ra:

+ Đất văn hóa: 3.050 m2;

+ Đất giáo dục: 6.535 m2;

+ Đất dịch vụ: 60.775 m2;

+ Đất ở mới (nhà liên kế): 114.915 m2;

+ Đất ở mới (nhà vườn): 17.185 m2;

+ Đất tái định cư (nhà liên kế): 10.645 m2;

+ Đất tái định cư (nhà vườn): 29.770 m2;

+ Đất cây xanh, TDTT: 19.085 m2;

+ Đất hạ tầng kỹ thuật: 137.860 m2.

- Quy mô công trình hạ tầng kỹ thuật: Cấp III

7. Ranh giới sử dụng đất:

Phân khu 2 thuộc địa giới hành chính của xã Phúc Khánh và xã Thái Phương, huyện Hưng Hà, ranh giới cụ thể:

- Phía Bắc giáp dân cư thôn Khống, thôn Lẻ, khu ruộng lúa Đồng Thính, Đồng Lấp, Đồng Thần xã Phúc Khánh;

- Phía Nam giáp dân cư thôn Hương Xá, thôn Khánh Mỹ và đường Quốc lộ 39;

- Phía Đông giáp sông Cống Bản;

- Phía Tây giáp dân cư phố Lẻ và ranh giới cụm công nghiệp Phúc Khánh.

8. Mật độ xây dựng khoảng: 53,4%.

9. Quy mô dân số: Khoảng 7000 người.

10. Các công trình hạ tầng kỹ thuật:

10.1. San nền

- Đối với khu vực dân cư hiện có sẽ san nền cục bộ, và có giải pháp tiêu thoát nước không để tình trạng ngập úng;

- San nền giai đoạn 1: San nền với cao độ thấp hơn cao độ vỉa hè                 hoàn thiện trung bình 30cm;

- San nền giai đoạn 2: San nền tại các khu đất ở, khu đất thương mại                dịch vụ bằng với cao trình vỉa hè hoàn thiện.

10.2. Giao thông

Thiết kế tuân thủ Quy chuẩn quốc gia về công trình hạ tầng kỹ thuật QCVN 07-4:2016/BXD Công trình giao thông.

a) Quy mô các tuyến đường Giao thông

| STT | Tên, ký hiệu tuyến đường | Bề rộng đường (m) | Bề rộng lòng đường (m) | Bề rộng vỉa hè (m) | Chiều rộng dải phân cách (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đường quy hoạch D9 | 11,0 | 7 | 3m+1m | 0 |
| 2 | Đường quy hoạch D10, D11 | 13,0 | 7 | 2x3 | 0 |
| 3 | Đường quy hoạch N9, N10 | 13,0 | 7 | 2x3 | 0 |
| 4 | Các tuyến đường ký hiệu: CT- đường N15, CT - đường N16, CT - đường N17, CT - đường N18, CT - đường N19, CT - đường N20 | 12,0 | 6 | 2x3 | 0 |
| 5 | Các tuyến đường ký hiệu: CT- đường D10, CT - đường D11, CT - đường D12, CT - đường D13, CT - đường D14, CT - đường D15, CT - đường D16, CT - đường D17 | 12,0 | 6 | 2x3 | 0 |

b) Giải pháp kết cấu: Được phân thành 2 loại

- Kết cấu mặt đường loại I:

+ Lớp mặt trên BTN hạt mịn dày 5cm;

+ Lớp mặt trên BTN hạt trung dày 7cm;

+ Lớp móng trên cấp phối đá dăm loại I dày 15cm;

+ Lớp móng dưới cấp phối đá dăm loại II dày 20cm;

+ Lớp cát đen đầm chặt K = 0,98 dày 50cm;

+ Lớp nền dưới đường đảm bảo được độ chặt K = 0,95;

- Kết cấu mặt đường loại II:

+ Lớp mặt trên BTN hạt trung dày 5cm;

+ Lớp móng trên cấp phối đá dăm loại I dày 15cm;

+ Lớp móng dưới cấp phối đá dăm loại II dày 20cm;

+ Lớp cát đen đầm chặt K = 0,98 dày 50cm;

+ Lớp nền dưới đường đảm bảo được độ chặt K = 0.95;

- Kết cấu vỉa hè:

+ Lớp gạch terrazzo tự chèn dày 6cm;

+ Lớp cát tạo phẳng dày 5cm;

+ Lớp đất nền đảm bảo độ chặt K = 0,95;

- Kết cấu bó vỉa

+ Bó vỉa loại 1 kích thước 23x26cm bằng bê tông xi măng M200 đúc sẵn;

+ Bó vỉa loại 2 kích thước 18x53cm bằng bê tông xi măng M200 đúc sẵn.

10.3. Hệ thống cấp nước: Thiết kế tuân thủ Quy chuẩn quốc gia                 QCVN 07-1:2016/BXD Công trình cấp nước:

### - Nguồn cấp nước từ nhà máy cấp nước Hưng Hà;

- Giữ nguyên tuyến ống D200 đã có và phát triển dọc theo đường                  Long Hưng cấp cho khu vực quy hoạch; tuyến ống D110 cấp cho khu vực                quy hoạch dọc đường Quốc lộ 39;

- Xây dựng các tuyến ống chuyền dẫn chính có đường kính D110               đến D250, kết hợp với các tuyến ống D60-D90 hình thành mạng lưới vòng               đảm bảo cấp nước an toàn và ổn định;

- Ống cấp nước dịch vụ cấp cho các hộ dân sử dụng ống D32-D50;

- Loại ống sử dụng là ống HDPE;

- Cấp nước chữa cháy: Thiết kế chung với mạng lưới đường ống cấp nước sinh hoạt.

10.4. Công trình thoát nước và vệ sinh môi trường tuân thủ quy chuẩn            Quốc gia QCVN 07-2:2016/BXD Công trình thoát nước, QCVN 07-9:2016/BXD Công trình quản lý chất thải rắn và nhà vệ sinh công cộng:

a) Thoát nước mặt:

- Toàn khu quy hoạch có địa hình tương đối bằng phẳng, việc tiêu              thoát nước được xác định thu gom và tập trung chảy vào sông Cống Bản và các mương tiêu hiện có trong khu vực;

- Thiết kế mạng lưới cống hộp gồm các loại: Bxh=50x60cm, Bxh=60x80cm; cống tròn gồm các loại D75, D100 tùy theo từng vị trí; tại các vị trí qua đường thiết kế cống hộp chịu lực đảm bảo tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn;

- Bố trí các hố ga thu nước dạng hàm ếch để đảm bảo mỹ quan và vệ sinh đô thị, khoảng cách giữa các hố ga 30-40m.

b) Thoát nước thải

- Thiết kế hoàn chỉnh mạng lưới thoát nước, sử dụng mạng thoát nước riêng hoàn toàn đi trong cống rãnh kín;

- Nước thải sinh hoạt của các hộ gia đình trong khu dân cư được xử lý cục bộ tại bể phốt 3 ngăn của từng hộ gia đình rồi thoát ra hệ thống chung sau đó thu gom về trạm xử lý nước thải của khu vực;

- Sử dụng loại cống tròn đi dọc dưới vỉa hè các tuyến đường là hệ thống tuyến cống chính có đường kính D300 đến D400;

- Bố trí thu nước thải từ các hộ gia đình ra các rãnh xây kín có mặt cắt B300 (một số khu không có khe thoáng phía sau sử dụng cống tròn D300 phía trước).

c) Vệ sinh môi trường:

Rác thải sinh hoạt: Được phân loại và thu gom hàng ngày sau đó               vận chuyển đến khu xử lý rác tập trung của xã.

### 10.5. Hệ thống cấp điện

- Nguồn điện lấy trạm biến áp 110KV - Hưng Hà thông qua lộ 374 cấp điện từ thị trấn Hưng Hà tới thị trấn Hưng Nhân;

- Trạm biến áp: Dự kiến xây dựng mới 07 trạm biến áp 35(22)/0,4KV, với tổng công suất 5.600KVA; cải tạo nâng công suất 01 trạm biến áp hiện trạng kết hợp với các trạm biến áp hiện có đáp ứng nhu cầu sử dụng điện cho toàn khu vực;

- Lưới điện trung thế: Xây dựng mới các tuyến đường dây 35KV nhánh cấp điện từ Lộ 374 tới các trạm biến áp phân phối trung/hạ thế trong khu quy hoạch;

- Lưới điện hạ thế: Xây dựng đường dây hạ thế cấp điện từ các trạm biến áp tới từng hộ tiêu thụ trong khu quy hoạch;

- Lưới điện chiếu sáng:

+ Xây dựng đường dây chiếu sáng nổi dọc các tuyến đường giao thông, chiếu sáng đường phố sử dụng bộ đèn cao áp Sodium 150w-250w lắp trên cột      bê tông ly tâm, chiếu sáng kết hợp cấp điện sinh hoạt;

+ Với các tuyến đường có dải phân cách ở giữa hẹp sử dụng các cột thép chiếu sáng ở giữa dải phân cách;

+ Với các tuyến đường có dải phân cách ở giữa rộng thiết kế chiếu sáng 2 bên đường, giải phân cách giữa bố trí đèn trang trí.

10.6. Cây xanh

- Cây xanh tạo cảnh quan xanh tươi, kết hợp với địa hình và các công trình kiến trúc tạo thành điểm nhấn đẹp mắt đồng thời góp phần cải tạo môi trường, cân bằng sinh thái khu vực như tạo bóng mát;

- Cây xanh được lựa chọn là loại cây phù hợp với khí hậu và thổ nhưỡng của địa phương, cây có khả năng phát triển tốt, ít sâu bệnh thuộc danh mục               cây khuyến khích trồng ban hành kèm theo Quyết định số 2277/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Danh mục                 cây xanh khuyến khích trồng, hạn chế trồng và cấm trồng tại các đô thị trên              địa bàn tỉnh Thái Bình.

10.7. Thông tin liên lạc: Do nhà cung cấp dịch vụ đầu tư, tuân thủ quy hoạch được duyệt và tiêu chuẩn, quy chuẩn thiết kế công trình thông tin liên lạc.

11. Các công trình hạ tầng xã hội: Nhà văn hóa, trường học.

Nhà đầu tư bàn giao đất cho chính quyền địa phương tổ chức đầu tư và quản lý theo quy định.

12. Số lượng các loại nhà ở:

- Đất nhà ở mới :

+ Nhà ở liên kế: 1.135 lô, diện tích 114.915 m2;

+ Nhà ở theo hình thức nhà vườn: 50 lô, diện tích 17.185 m2;

- Đất ở tái định cư:

+ Nhà ở liên kế: 120 lô, diện tích 10.645 m2;

+ Nhà ở theo hình thức nhà vườn: 66 lô, diện tích 29.770 m2.

13. Phương án tiêu thụ sản phẩm:

- Chuyển nhượng quyền sử dụng đất các lô đất ở cho người dân tự                xây dựng tuân thủ quy hoạch kiến trúc cảnh quan được phê duyệt;

- Bàn giao đất tái định cư cho chính quyền địa phương để bố trí tái định cư cho các hộ gia đình bị thu hồi đất theo quy định.

14. Tổng mức đầu tư dự án dự kiến: 363.915.891.000 đồng (Ba trăm            sáu mươi ba tỷ, chín trăm mười lăm triệu, tám trăm chín mươi mốt nghìn đồng).

Trong đó:

- Chi phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật (áp dụng suất vốn đầu tư của Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 1161/QĐ-BXD ngày 15 tháng 10 năm 2015             của Bộ Xây dựng) là: 8.040 triệu đồng/ha x 39,98 ha = 321.439.200.000 đồng             (Ba trăm hai mươi mốt tỷ, bốn trăm ba mươi chín triệu, hai trăm nghìn đồng);

- Chi phí giải phóng mặt bằng dự kiến: 42.476.691.000 đồng (Bốn mươi hai tỷ, bốn trăm bảy mươi sáu triệu, sáu trăm chín mươi mốt nghìn đồng);

15. Thời gian, tiến độ thực hiện dự án: 5 năm, kể từ khi được bàn giao mặt bằng.

- Giai đoạn 1: Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu vực lân cận dọc                  theo tuyến đường Bắc Long Hưng và các tuyến đường chính qua Dự án                   theo quy hoạch được duyệt trong thời gian 3 năm;

- Giai đoạn 2: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật phần còn lại và khớp nối                với hạ tầng khu vực trong thời gian 2 năm.

16. Ưu đãi đối với chủ đầu tư:

- Được đầu tư các công trình hạ tầng xã hội nếu quá thời hạn mà Ủy ban    nhân dân xã không đầu tư xây dựng thì chi phí đầu tư các hạng mục công trình này được đối trừ nghĩa vụ tài chính với Nhà nước;

- Những ưu đãi khác theo quy định hiện hành của Nhà nước và của tỉnh.

17. Trách nhiệm của chủ đầu tư đối với dự án và của các Sở, ngành,                Ủy ban nhân dân huyện Hưng Hà: Thực hiện theo quy định tại Quyết định              số 21/2016/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định một số nội dung thực hiện Dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức               triển khai, thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình Khóa XVI,   Kỳ họp thứ tư thông qua ngày 14 tháng 7 năm 2017 và có hiệu lực thi hành             từ ngày thông qua./.

| Nơi nhận: - TT Tỉnh ủy; TT HĐND; UBND tỉnh; - Đại biểu HĐND tỉnh; - TT Huyện ủy; TT HĐND; UBND huyện Hưng Hà; - Báo TB; Công báo; Cổng thông tin điện tử TB; - Lưu: VT, TH. | CHỦ TỊCH Đặng Trọng Thăng |
| --- | --- |